Journal

| Date | Tâches réalisées | Observations / Problèmes rencontrés |
| --- | --- | --- |
| Lundi 12/01/2025 | - Répartition des tâches entre les membres de l’équipe - Création du diagramme de cas d’utilisation - Mise en place du dépôt Git pour le partage du dossier projet - Discussion et première collecte des contraintes et besoins exprimés par l’entreprise. | Tout s’est bien passé, bonne entente dans l’équipe. Les besoins de l’entreprise sont assez clairs pour démarrer. |
| Mardi 13/01/2025 | - Réalisation et ajout des diagrammes : Contenu, Déploiement, Séquence - Création du modèle 3D sur Tinkercad - Ajout et organisation des premiers documents du projet sur le dépôt Git | Les diagrammes ont pris un peu plus de temps que prévu (surtout le diagramme de séquence), mais résultat satisfaisant. Tinkercad assez limité pour certains détails. |
| Jeudi 15/01/2025 | - Installation de l’OS sur la Raspberry Pi - Configuration de l’accès SSH et connexion au réseau - Installation de Qt5 sur la Raspberry Pi | Problème majeur lors de l’installation de l’OS : carte SD corrompue après flash → a nécessité de refaire le flash + tester avec une autre carte SD (perte de ~2h30) Installation de Qt5 toujours en cours : compilation très longue (toujours en train de compiler après plusieurs heures). Probablement à reprendre lundi matin. |
| Lundi 19/01/2025 | - Finalisation de l’installation de Qt5 sur la Raspberry Pi (compilation terminée avec succès) - Premiers tests de compilation d’une application Qt simple en local sur la Pi - Réalisation d’une IHM de base | Compilation Qt5 enfin terminée en matinée. Premiers résultats encourageants sur l’exécution d’une IHM légère. |
| Mardi 20/01/2025 | - Réalisation d’une IHM de base | Bonne avancée sur l’interface graphique de base. Les besoins de l’entreprise restent encore partiellement en attente |
| Jeudi 22/01/2025 | - Installation et premiers tests de VNC - Connexion d’un premier écran distant via VNC depuis la Raspberry Pi | Premiers tests VNC fonctionnels. |
| Lundi 26/01/2025 | - Finalisation de l’interface de l’IHM de base - Ajout des principaux écrans et widgets nécessaires (menu principal, affichage des données, boutons de navigation) - Tests locaux sur la Raspberry Pi pour vérifier la fluidité et la responsivité | L’interface est maintenant fonctionnelle dans sa version minimale viable. Quelques ajustements cosmétiques restent à faire, mais la structure principale est en place. |
| Mardi 27/01/2025 | - Réunion de revue de projet avec l’entreprise - Présentation de l’IHM de base, du modèle 3D et des diagrammes UML réalisés - Collecte des retours et attentes actualisées de l’entreprise (priorisation de certaines fonctionnalités, demandes de modifications ergonomiques | La revue s’est très bien passée, l’entreprise est satisfaite de l’avancement global. Les attentes sont maintenant plus précises, |
| Jeudi 29/01/2026 | - Première vague de modifications suite à la revue de projet - Refonte partielle de l’écran principal selon les retours | Les modifications demandées ont été intégrées rapidement. L’interface commence à vraiment correspondre aux besoins exprimés. Petit souci de performance sur l’affichage en VNC (léger lag) |
| Lundi 02/02/2026 | - Suite des modifications de l’IHM suite aux retours de la première revue - Recherche et apprentissage de la gestion/lecture/écriture de fichiers CSV avec Qt | Avancement régulier sur l’interface. Le protocole de communication reste toujours en attente de définition précise par l’entreprise. Apprentissage CSV un peu long mais premiers tests concluants sur des fichiers simples. |
| Mardi 04/02/2026 | - Poursuite des modifications et améliorations de l’IHM - Approfondissement de la gestion des fichiers CSV sous Qt (tests d’import/export de données structurées) - Préparation des éléments pour la prochaine revue | Toujours pas de définition claire du protocole → bloquant certaines fonctionnalités avancées. Bonne progression sur la partie CSV, les bases sont posées pour l’intégration future des données. |
| Jeudi 05/02/2026 | - Mise en place et rédaction de la présentation pour la 2ᵉ revue de projet - Création/mise à jour de nouveaux diagrammes UML (séquence ou classe selon besoins) - Finalisation des ajustements IHM en cours | Bonne préparation de la revue. Les nouveaux diagrammes permettent de mieux visualiser l’état actuel du projet. Légère appréhension sur le protocole toujours non défini. |
| Lundi 23/02/2026 | - Suite et finalisation des éléments préparés jeudi (présentation + diagrammes) - Révision globale de l’IHM avec les dernières modifications CSV et ergonomie - Tests d’intégration et vérification de la cohérence avant la 2ᵉ revue | Travail consolidé sur la présentation et les livrables. L’interface est maintenant plus aboutie. En attente de la revue pour valider la direction prise et obtenir (enfin ?) les précisions sur le protocole. |
| Mardi 24/02/2026 | -2ᵉ revue de projet avec le professeur -Présentation des avancées (IHM, CSV, diagrammes mis à jour, etc.) | Beaucoup de remarques sur les slides et la présentation globale : notamment sur la présentation de l’entreprise, et suggestion d’ajouter le Groupe ER pour le côté électronique. La revue a été constructive mais a révélé des points d’amélioration sur la forme et le fond des supports. |
| Jeudi 26/02/2026 | - Retour du professeur suite à la 2ᵉ revue - Début des corrections des remarques relevées (slides, structure de la présentation, ajout du Groupe ER côté électronique) | Retour globalement positif du professeur, mais plusieurs ajustements demandés pour clarifier et professionnaliser la présentation. Début rapide des modifications. |
| Lundi 02/03/2026 | - Reprise complète de la présentation (corrections slides, reformulations, ajouts) - Reprise et mise à jour de la plupart des diagrammes UML selon les retours | Avancement significatif sur les corrections. Les diagrammes sont maintenant plus clairs et mieux alignés avec les attentes. La présentation gagne en qualité. |
| Mardi 03/03/2026 | - Début du choix et de la définition du protocole de communication - Décision d’utiliser du JSON comme format d’échange des données - Recherche initiale sur l’implémentation JSON avec Qt et la gestion sur Raspberry Pi | Protocole enfin en cours de définition : le choix de JSON semble adapté pour sa flexibilité et sa facilité de parsing sous Qt. |
| Lundi 09/03/2026 | - Début de la rédaction du rapport d’avancement | Rapport en cours de rédaction |
| Mardi 10/03/2026 | - Finalisation du rapport | Rapport finalisé |
| Jeudi 12/03/2026 | - Apprentissage de JSON sur Qt en C++ - Établissement des premières bases de l'implémentation | Cet apprentissage a démarré avec la recherche de ressources et de documentation sur l'utilisation de JSON avec Qt |
| Lundi 16/03/2026 | - Reprise de la documentation doxygen du code, en structurant davantage les commentaires pour faciliter la compréhension. - Rédaction des sections décrivant les classes et leurs méthodes, incluant les paramètres et les valeurs de retour. - Validation des configurations Doxygen pour s'assurer que la génération de la documentation soit optimale. | La documentation est devenue plus claire, facilitant ainsi le travail futur des développeurs. |
| Mardi 17/03/2026 | - Poursuite de la documentation du code, avec un accent sur les modules critiques et leur interaction. - Ajout de diagrammes UML dans la documentation pour illustrer les relations entre les classes. - Test de l'intégration du clavier pour l'écran tactile, en vérifiant la réactivité et la précision de la saisie. | Le test du clavier a montré quelques latences dans la réponse, nécessitant des ajustements dans le code. |
| Jeudi 19/03/2026 | - Test approfondi de la connexion avec l'ESP32, en vérifiant la stabilité de la communication. - Réalisation de tests de lecture et d'écriture avec différents formats de données pour s'assurer de la flexibilité. - Analyse des données reçues pour évaluer d'éventuelles erreurs de transmission et optimisation des procédures de traitement. | Les tests de connexion ont été conclusifs, et les résultats des premiers échanges de données ont été positifs. |